Приложение № 1

к программе

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) и графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) программы транспортной инфраструктуры Селосонского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Местонахождение объекта | Сроки реализации | | Ожидаемый результат  ( краткое описание) | Затраты млн..руб. | примечание |
| начало | окончание |
| 1. | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения , в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 1,0 | Имеется проект организации дорожного движения на местных дорогах, находящихся в собственности администрации МО Селосонский сельсовет |
| 2. | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Содержание сети автомобильных дорог местного назначения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами . правилами и стандартом | 1,0 |  |
| 3. | Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Разработка ресурсосберегающих технологий защиты окружающей среды от транспортных загрязнений. Увеличение темпов и объемов работ по озеленению и благоустройству поселения. Совершенствование организации дорожного движения (оптимизация скоростного режима) | 0,3 |  |
| 4. | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности осуществляет администрация Селосонского сельсовета | 0,3 |  |
| 5. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков , занятых автодорогами местного значения | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Технический учет и паспортизацию автомобильных дорог проводят для получения сведений и данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог | 0,1 |  |
| 6. | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением, предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп, ремонт и строительство тротуаров | 1,0 |  |
| 7. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Администрация Селосонского сельсовета | 2018 | 2027 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач Программы.  Основными приоритетами развития транспортного комплекса поселения должны стать:  - ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;  - строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении;  Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.  Мероприятиями в части развития транспортного комплекса должны стать:  - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы - 2018 - 2027 гг.;  - размещение дорожных знаков и указателей на улицах поселения - 2018 - 2027 гг.; | 1,0 |  |