РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛОСОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11 .2021 г                                     с. Сон                                            № 82

Об утверждении муниципальной  программы

«Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности на территории

Селосонского сельсовета на 2022-2024 гг.»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Приказа Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.07.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р, администрация Селосонского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить муниципальную программу «  Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности на территории Селосонского сельсовета на 2022-2024 гг.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его  опубликовать (обнародования) и размещения  на официальном сайте Администрации Селосонского сельсовета в сети Интернет.

3.  Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Селосонского сельсовета                                                          И.Е.Горелов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Селосонского сельсовета

от 22.11.2021 № _82__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  программа

Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности на территории

Селосонского сельсовета на 2022-2024 гг.

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Паспорт программы

- Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

- Раздел 2. Цели программы

- Раздел 3. Основные задачи программы

- Раздел 4. Система программных мероприятий

Раздел 5. Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Раздел 6. Контроль за ходом реализации программы

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации

Раздел 8 Оценка эффективности реализации Программы

- Паспорт Программы

| - Наименование программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории - Селосонского сельсовета на 2022-2024 гг.» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.07.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» |
| Заказчик - Программы | - Администрация Селосонского сельсовета |
| Разработчики - Программы | - Администрация Селосонского сельсовета |
| - Сроки реализации Программы | - 2022-2024 гг. |
| Цель Программы | - Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению |
| Основные задачи программы | - Повышение эффективности потребления энергии. - Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии. - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. - Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования - Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. - 6.Повышение эффективности пропаганды энергосбережения |
| - Исполнители программы | - Администрация Селосонского сельсовета |
| - Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий за период за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. - Местный бюджет: - 2022г -10000 рублей ; - 2023- 10000 рублей ; - 2024-10000 рублей ; |

Раздел 1.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике    сельского поселения. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2015 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно-пропагандистские меры.

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению энергоэффективности,  является целью Программы.

Селосонский сельсовет  включает:

1. Бюджетные учреждения:

1.1. Администрация   Селосонского сельсовета;

1.2. МКУ «Селосонский СДК»;

1.3.Гальджинский сельский Дом культуры ;

1.4. Изба-читальня совмещенная с сельским клубом д. Катюшкино.

2. Жилфонд:

- муниципальный  - 2403,7  тыс. м2;

- частный -  15005,9  тыс. м2.

3. Водозаборные скважины ,водопроводные сети.

4.  Трансформаторные подстанции и электрические сети.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей, а так же жилфонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому необходимость реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности   сельского поселения является важнейшей задачей для функционирования жилищно-коммунальной сферы поселения.

Раздел 2.

Цели программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики   сельского поселение  и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

Раздел 3.

Основные задачи программы

1. Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.

2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

5. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

6. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг населением  сельского поселения.

7. Повышение эффективности производства тепловой, электрической энергии, снижение потерь при выработке и транспортировке энергоресурсов и воды.

8. Повышение эффективности энергопотребления и потребления воды путем внедрения современных энергосберегающих технологий.

9. Проведение энергетических обследований на всех объектах муниципальной собственности.

10. Установка приборов учета на всех муниципальных объектах.

11. Получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов для последующего внедрения энергосберегающих технологий и модернизации инженерного оборудования в многоквартирных домах.

Раздел 4.

Система программных мероприятий

Достижение цели и решение основных задач программы требует реализации долгосрочного комплекса взаимоувязанных направлений:

-    повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

-    повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;

-    расширение использования возобновляемых источников энергии;

- нормативно-законодательное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности;

-  проведение энергетических обследований предприятий с муниципальным участием, муниципальных учреждений с разработкой энергетических паспортов;

- оснащение объектов предприятий с муниципальным участием, муниципальных учреждений, жилых домов приборами учета и регулирование расхода энергоресурсов;

- внедрение новых технологических решений, обеспечивающих повышение теплозащиты ограждающих конструкций зданий;

- модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов;

- внедрение новых технологических решений, предусматривающих снижение потребления ресурсов и их потерь, в системах коммунальной инфраструктуры;

Раздел 5.

Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приоритетной   задачей  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий   является проведение энергетического обследования и  паспортизации администрации поселения и подведомственных ей учреждений.  Энергетическое обследование и паспортизация   осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления  (лимитирования энергопотребления).

- Раздел 6.

- Контроль за ходом реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной  Программе. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией   сельского поселения:

- эксплуатационные расходы;

- осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы;

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий лицами, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

- на основании информации, полученной от ответственных лиц по каждому структурному подразделению, проверяет отчеты о ходе реализации программных мероприятий.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

- функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему,  продукцию (товары),  проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные,  оказываемые услуги и др.);

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

-обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и  действующих на момент заключения контракта условий реализации программных мероприятий.

Раздел 7.

Ожидаемые конечные результаты реализации

Принципиальной особенностью данной Программы является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики   сельского поселения, при этом результатами реализации программы будут являться:

1. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

2. Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

3. Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Целевые показатели в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности  Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории поселения | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета . в общем объеме воды потребляемой ( используемой ) на территории поселения | процентов | 99 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды , потребляемой (используемой) на территории поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов , в общем объеме энергетических ресурсов , производимых на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственно власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта российской Федерации | кВт. ч/кв.м | 69,0 | 69,20 | 70,10 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов г7осударственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации ( в расчет на 1 кв.м.) | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации ( в расчете на 1 человека) | Куб.м\чел. | 25,0 | 25,9 | 26,0 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации ( в расчете на 1 человека) | Куб.м\чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации ( в расчете на 1 человека) | Куб.м\чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении , достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) , заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации , к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,23 | 0,32 | 0,42 |
| 2.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов) , заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| III.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах ( в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Гкал /кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м\чел | 28,0 | 25,23 | 24,0 |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м\чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах ( в расчете на 1кв.м. общей площади | Квт .х ч. /кв.м | 5,7 | 5,88 | 6,01 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления ( в расчете на 1 кв.м общей площади) | Тыс. куб. м/чел | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения ( в расчете на 1 жителя) | Тыс. куб .м/чел | 0 | 0 | 0 |
| .3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у. т. /кв.м. | 0,0037 | 0,0040 | 0,0041 |
| IY. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности промышленности , энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у. т./тыс.Мвтхч. | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии , используемой при подаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.х.ч.куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3,96 | 3,85 | 3,65 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии , используемой для передачи ( транспортировки) воды в системах водоснабжения ( на 1 куб.метр) | Тыс.кВтхч./куб.м. | 0,00140 | 0,00137 | 0,00131 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии , используемой в системах водоотведения ( на 1 куб.метр) | Тыс.кВтхч./куб.м | 0,00086 | 0,00086 | 0,00085 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности , соответствующим установленным нормативам) | Квт.хч./кв.м. | 0,00084 | 0,00082 | 0,00080 |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органом исполнительной власти района | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Количество транспортных средств , относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием , в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности , в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями , сжиженным углеводным газом, используемым в качестве моторного топлива, и электрической энергией | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Количество транспортных средств , использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектов Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Количество транспортных средств с автономными электрического питания , относящиеся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется объектом Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Количество транспортных средств , используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации , государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации , в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности , в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного масла, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации , государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 |

  - Приложение № 2

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности . проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств , полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

|  | Организация порядка управления | Сроки исполнения | Объем ассигнований по годам , тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| -Выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Селосонского сельсовета | 2022 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| -мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| -мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления. | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 5,0 | 50,0 | 50,0 |
| мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 5,0 | 50,0 | 50,0 |
| мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Администрация Селосонского сельсовета |  | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация Селосонского сельсовета | 2023 | 0 | 25,0 | 25,0 |
| мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Администрация Селосонского сельсовета | 2022 | 0 | 25,0 | 25,0 |
| мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | Администрация Селосонского сельсовета |  | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 0 | 70,0 | 70,0 |
| мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Администрация Селосонского сельсовета | 2024 | 0 | 0 | 30,0 |
| мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам | Администрация Селосонского сельсовета | 2022-2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Раздел 8 Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,                                              In где : E – эффективность реализации Программы (в процентах); If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:  Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;  Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;  Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.