**Оценка эффективности муниципальной программы**

За отчетный период 2023 г на финансирование мероприятий муниципальной программы **«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2018-2027 годы»** плановый показатель финансирования по программе на 2023 год составил 2 тыс. руб.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, - содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Селосонского сельсовета; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Селосонского сельсовета; улучшение транспортного обслуживания населения

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| 2021 (план) | 2021 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт дороги, км. |  | 2 | 2 |
| 2. | Установка дорожных знаков |  | 5 | 5 |

**Оценка эффективности программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2018-2027 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

 m=2

Cel = (l/m)\*∑(Si) = (1/2) \* (1/4\*( 100) = 87,5%

 i=4

 S1) Ремонт дорог, км. в год:

S1 = (2/2) \* 100% = 100%

S2) Установка дорожных знаков в год

S2 = (5/5) \* 100% = 100%

S3 = (100/100) \* 100% = 100% (100%).

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

 Fin= 2/2\*100%= 100%

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n=5

Меr = (1/n) \* Z(Rj \* 100%) = (l/2) \* (2\*100%) = 100%

1. ремонт дорог - «1»
2. затраты на уличное освещение «1»
3. установка дорожных знаков «1»
4. диагностика автомобильных дорог «1»
5. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/4= (87,5+100+100)/4 = 71,9% (средний уровень эффективности).

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 71,9% (от 60% до 85%).***