**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЕЛОСОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.05.2025г. с.Сон № 50**

**О проведении работ по озеленению, благоустройству села**

**и наведению санитарного порядка на территории**

**сельского поселения Селосонского сельсовета**

**Ширинского района Республики Хакасия**

В целях наведения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству и озеленению территории администрации Селосонского сельсовета , учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения благо-устроительных работ ,руководствуясь постановлением администрации МО Ширинский район от 18.04.2025 № 118 «О проведении работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Ширинский район», администрация Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по озеленению, благоустройству села и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия . ( приложение 1).

2. Выполнить план мероприятий по озеленению , благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия в срок до 18.08.2025 г.

3. Утвердить состав комиссии по проведению работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия (приложение 2) .

4. Утвердить Положение о конкурсе по озеленению , благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2025 г. (приложение 3);

5. Комиссии установить график для контроля и подведения итогов выполнения мероприятий по озеленению , благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия в срок до 18.08.2025 г.

6. Комиссии подвести итоги выполнений мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия в срок до 24.08.2025 г. (приложение 4)

5. Представлять в районную межведомственную комиссию отчет о выполнении вышеуказанных мероприятий до 10 числа каждого месяца согласно форме (приложение 5).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Селосонского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия И.Е.Горелов

Приложение 1

к Постановлению администрации

сельского поселения Селосонского сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 12.05.2025 № 50

**ПЛАН**

**мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
|  | | |
| 1. | Ремонт дорожных ограждений | До 15.08.2025 г. |
| 2 | Уборка находящихся на территории муниципального образования парков, скверов, газонов | До 30.04.2025 г. |
| 3 | Уборка подвалов жилых домов, внутри домовых территорий | До 30.05.2025 г. |
| 4 | Уборка территорий учебных заведений и территорий. Закрепленных за предприятиями и организациями всех форм собственности | До 30.05.2025 г. |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | Апрель-май 2025 г. |
| 6. | Ремонт и строительство газонов | До 04.08.2025 г. |
| 7 | Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта | До 15.08.2025 г. |
| 8 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | Апрель-май 2025г. |
| 9. | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе : строительство и ремонт уличного освещения, строительство и ремонт дорожных ограждений; ремонт тротуаров; ямочный ремонт дорожного полотна: проведение дорожной разметки; установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | До 15.08.2025 г. |
| 10 | Подготовка клумб и посадка цветов | До 17.06.2025 г. |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | До 15.08.2025 г. |
| 12 | Приведение в ухоженный вид помещений торговых предприятий и павильонов | До 15.08.2025 г. |
| 13 | Установка и ремонт малых архитектурных форм | До 15.08.2025 г. |
| 14 | Обновление или замена элементов художественного оформления | До 15.08.2025 г. |

Приложение 2

к Постановлению администрации

сельского поселения Селосонского сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 12.05.2025 № 50

**СОСТАВ**

**комиссии по проведению работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия**

Горелов И.Е.- глава Селосонского сельсовета председатель комиссии

Гюнтер Е.Д.- специалист 1 категории заместитель председателя комиссии

Члены комиссии с.Сон :

Черкез В.Д. – специалист 2 категории Селосонского сельсовета

Кузнецов С.И. – Директор МБОУ Село-Сонской сош № 10 (по согласованию)

Переслегина А.В. - зав. ФАП ( по соглосованию)

Молоков А.В.-депутат Совета депутатов Селосонского сельсовета

Члены комиссии д. Гальджа:

Переслегин И.И. – депутат Совета депутатов Селосонского сельсовета

Саражаков А.И. - депутат Совета депутатов Селосонского сельсовета

Боль Н.В.- директор сельского клуба д. Гальджа

Гельд С.В.-житель д. Гальджа ( по согласованию)

Члены комиссии д. Катюшкино

Ткачева Н.В. – фельдшер д. Катюшкино ( по согласованию)

Ткачев А.И. - житель д. Катюшкино ( по согласованию)

Недушко Г.А. – житель д. Катюшкино ( по согласованию)

Саражаков В.И. – житель д. Катюшкино ( по согласованию)

Приложение 3

к Постановлению администрации

сельского поселения Селосонского сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 12.05.2025 № 50

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Номинаций для проведения конкурса на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2025 г**

1. Лучшая частная усадьба
2. Дом образцового порядка.
3. Лучшая благоустроенная территория организации, учреждения.

Приложение 4

к Постановлению администрации

сельского поселения Селосонского сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 12.05.2025 № 50

**ОТЧЕТ**

о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории сельского поселения Селосонского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование местного муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Единица  измерения | Запланировано | Выполнено | Процент  выполнения |
| 1. | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | шт. |  |  |  |
| 2. | Санитарная уборка кладбищ | шт./ тыс.кв.м |  |  |  |
| 3. | Ремонт дорожных ограждений | Км. |  |  |  |
| 4. | Уборка находящихся на территории муниципальных образований парков, скверов, газонов | шт./тыс. кв.м |  |  |  |
| 5. | Уборка территорий рынков | шт. |  |  |  |
| 6. | Уборка внутридомовых территорий | шт./тыс.кв.м |  |  |  |
| 7. | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями всех форм собственности | шт./тыс.кв.м |  |  |  |
| 8. | Посадка деревьев и кустарников | тыс.шт. |  |  |  |
| 9. | Ремонт и строительство газонов | шт. |  |  |  |
| 10. | Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта | шт. |  |  |  |
| 11. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | тыс.шт |  |  |  |
| 12. | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц в том числе:  строительство и ремонт дорожных ограждений;  ремонт тротуаров;  ямочный ремонт дорожного  полотна;  проведение дорожной разметки;  установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта;  строительство и ремонт уличного освещения. | км  км  км  км  шт. |  |  |  |
| 13. | Подготовка клумб и посадка цветов. | шт. |  |  |  |
| 14. | Ликвидация несанкционированных свалок. | шт./ тыс.кв.м |  |  |  |
| 15. | Установка и ремонт малых архитектурных форм. | шт. |  |  |  |
| 16. | Обновление или замена элементов художественного оформления. | шт. |  |  |  |

Глава Селосонского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО

Председатель комиссии

по благоустройству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

Приложение № 5

к Постановлению администрации

сельского поселения Селосонского сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 12.05.2025 № 50

**ОТЧЕТ**

**О выполнении мероприятий по благоустройству на территории администрации Селосонского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Показатель (всего) |
| 1. | Количество населенных пунктов | единиц |  |
|  | в том числе, в которых | единиц |  |
| 1.1. | Приняты правила благоустройства территории | единиц |  |
| 1.2. | Приняты положения о муниципальном конкурсе по вопросам благоустройства | единиц |  |
| 1.3. | В 2025 году организовано проведение соответствующих конкурсов | единиц |  |
| 1.4. | Проведено закрепление содержания территории | единиц |  |
| 1.5. | Утверждены планы благоустроительных работ на 2025 год | единиц |  |
| 1.6. | В 2025 году из местного бюджета фактически осуществляется финансирование расходов на благоустройство территории. | Единиц |  |
| 2. | Фактические расходы за отчетный период | тыс. руб. |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел. |  |

Глава Селосонского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия И.Е.Горелов