РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛОСОНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11. 2024 г.                                                      с. Сон                                                        № 55

О внесении изменений в программу « Развитие коммунальной

инфраструктуры и обеспечение  качественными

жилищно-коммунальными услугами  Селосонского

Сельсовета на 2023-2027 гг.», утвержденная постановлением

Администрации Селосонского сельсовета от 17.07.2023 № 43

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Селосонский сельсовет, администрация Селосонского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу « Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами  Селосонского

Сельсовета на 2023-2027 гг.», утвержденная постановлением Администрации Селосонского сельсовета от 17.07.2023 № 43

(далее – Программа) изменения следующего содержание:

1.1.Таблицу 3 «Перечень мероприятий по 2027 год» Программы изложить в следующей редакции:

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед, шт | Всего тыс. руб. | 1 этап |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети | 1600 | 4000 | 400 | 1000 | 300 | 750 | 0 | 0 | 300 | 750 | 300 | 750 | Увеличение степени надежности в водообеспечении поселения |
| 2 | Строительство нового водопровода | 300 | 1500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 0 | 0 | - | - |  | - | Инженерное обеспечение новых объектов |
|  | Итого | 1900 | 5500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапам реализации Программы | 1900 | 5500 | 500 | 1500 | 400 | 1250 | 0 | 0 | 300 | 750 | 300 | 750 |  |

1.2.Подраздел 3 раздела «Обоснование финансовой потребности по источникам изложить в следующей редакции:

«в 2025 г.  -  0  руб»

2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Ширинский вестник»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Селосонского сельсовета                                                             И.Е.Горелов